**Разработка плана закрытия проекта и оформление отчётности**

Разработать план закрытия проекта разработки проргаммного

обеспечения. Подготовить итоговый отчёт в соответствии с приведённой

структурой.

**Итоги проекта**

1. Разработанная программная система ИЗП позволила:
   1. Уменьшить финансовые затраты на использование реальных летательных в 4 раза.
   2. Уменьшить временные затраты на получение набора выходных данных тестируемых датчиков в 2 раза.
   3. Уменьшить риски при использовании реальных летательных аппаратов в 3 раза.
   4. Уменьшить затраты оператора на формирование входных данных - не более 1 чел.\*час.
2. Дополнительными результатами являются:
   1. Установление долгосрочных отношений с заказчиками.
   2. Закрепление компании-исполнителя на новом рынке ПО.
3. Фактическими сроками исполнения проекта являются:
   1. Старт - 22.2.
   2. Конец - 13.12.
4. Фактические расходы на проект составили $550000.
5. Отклонение от целей являлось несущественным ввиду нецелесообразности некоторых требований заказчика и наличии более приемлимых решений.
6. Отклонения результатов от требований являются несущественными и достаточно локальными, и не оказывают влияния на основные цель и результаты проекта.

# **Уроки проекта**

1. В ходе выполнения проекта были обнаружены следующие проблемы:
   1. Длительность генерации выходных данных. Решение: добавление многопоточности при генерации выходных данных.
2. В результате создания проекта были получены следующие программные компоненты, возможные для последующего использования:
   1. Генератор и настройщик снежной поверхности
3. В ходе выполнения проекта предложений по изменению технологий или стандартов компании не выявлено.